3

	ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ YÊN ĐỊNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	   Số:         /TB-UBND
	Yên Định, ngày      tháng  3  năm 2026


THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 
Thực hiện dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đất mái bờ tả sông 
Cẩm Đàn dọc theo đường TL293D (kết nối xã Yên Định, xã Đại Sơn và
 xã Vân Sơn) xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 Quy định về giá đất; Số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 Quy định về điều tra cơ bản Đất đai, đăng ký, cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin Đất đai; số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 03/4/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thông qua bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất để phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đất mái bờ tả sông Cẩm Đàn dọc theo tuyến đường TL293D (kết nối xã Yên Định, xã Đại Sơn và xã Vân Sơn) xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Công văn số 266/UBND-KT ngày 19/3/2026 của UBND xã Yên Định về việc giao đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 02 dự án trên địa bàn xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh; 
Căn cứ Công văn số 473/SNNMT-VP ngày 23/7/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

Theo đề nghị của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tại Tờ trình số 22/TTr-TTCUDVSNC ngày 24/3/2026; Phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 44/TTr-KT ngày 26/3/2026 về việc đề nghị ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đất mái bờ tả sông Cẩm Đàn dọc theo đường TL293D (kết nối xã Yên Định, xã Đại Sơn và xã Vân Sơn) xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh;
Chủ tịch UBND xã Yên Định thông báo thu hồi đất thực hiện dự án với các nội dung như sau: 
1. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng: 6.000 m2 gồm các loại đất:
- Đất trồng cây lâu năm (CLN): 3.000 m2

- Đất trồng cây hàng năm (BHK) : 2.000 m2
- Đất ở đô thị (ODT): 1.000 m2

Số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất, ảnh hưởng bởi dự án khoảng: 20 hộ gia đình.

2. Lý do thu hồi đất: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở đất mái bờ tả sông Cẩm Đàn dọc theo đường TL293D (kết nối xã Yên Định, xã Đại Sơn và xã Vân Sơn) xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh.
3. Địa điểm, vị trí khu đất thu hồi thực hiện dự án tại thôn: Thượng, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh.

4. Tiến độ thu hồi đất: Dự kiến thực hiện thu hồi đất trong thời gian 12 tháng, tính từ ngày ban hành Thông báo thu hồi đất. 

5. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. 

- Thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Thời gian dự kiến thực hiện từ tháng 4/2026.  

- Lập, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thời gian dự kiến thực hiện từ tháng 5/2026 đến tháng 6/2026.

6. Kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 6/2026. 

- Thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 6/2026. 

Ghi chú: Trường hợp người sử dụng đất, chủ sử hữu tài sản gắn liền với đất đồng ý để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn theo quy định thì cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn theo quy định, rút ngắn thời gian, kế hoạch thực hiện nêu trên.

7. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách kèm theo thông báo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; Phòng Kinh tế xã Yên Định thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác minh diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./.
	
	

	Nơi nhận:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- TTCUDVSNC xã;

- CN Văn phòng ĐKĐĐ liên xã Sơn Động;

- Phòng Kinh tế xã;

- BQL các thôn liên quan;
- LĐVP, TH, CNTT, Trang TTĐT;

- Lưu: VT, KT.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
La Văn Phú


PAGE  

